## Slide 1
生産会議
月次報告（○〇月度）
提出者：生産管理部/生産部
日付：YYYY/MM/DD
営業部（需要情報
工務（生産管理（計画立案）
製造部（実行能力・現場状況）

## Slide 2
アジェンダ
1）今月の受注概要 （生産管理/工務）
２）生産計画vs実績 （工務）
３）人員状況 （生産部）
５）品質状況 （品質技術部）
５）設備稼働状況・停止要因
６）資材調達状況 （工務部）
７）総合評価（リスクと対策）
８）来月の生産計画
９）経営判断が必要な事項
４）仕入先売上状況 （営業部）

## Slide 3
今月の受注状況
■当月、次月の受注状況（予定比、前月比）
・実績XXXXXXXX台（前月比±Y％）
■受注変更の主な要因（３点）
１．○〇顧客の需要増
２．▲▲のモデルチェンジ影響
３．在庫調査による減少
■顧客別受注構成（円グラフ推奨）
・A社：XX％
・B社：XX％
・C社：XX％
・スイッチ、コードの全体負荷グラフ
■グループ日割り負荷表
生産管理（工務）
当月
次月
面積グラフ
製造１、製造２
負荷グラフ（別紙）

## Slide 4
生産計画vs生産実績（要点）
■生産達成率
・計画：XXXX台
・実績：XXXX台
・納期遵守率：XX％
 | 前月 |  | 当月 | 
 | スイッチ | コード | スイッチ | コード
計画数 |  |  |  | 
実績数 |  |  |  | 
差異率 |  |  |  | 
納期遵守率 |  |  |  | 
■未達の主原因（トップ3）
・人員不足
・設備要因
・部品欠品
（棒グラフで「計画vs実績」を表示）
工務（製品）
前月の実績
遵守率に対しての主原因報告、減産分対応

## Slide 5
部材調達状況
■ 納期遵守率
・工程内納期遵守
製品／工程／全体
■ 欠品・遅延発生状況
・件数：X件
当月、翌月のリスク
以降リスクと問題
部品状況（欠品リスク・在庫過多情報など）
来月以降のリスクなど

## Slide 6
人員状況
 | 前月実績 |  | 当月 |  | 翌月 | 
 | S/W | コード | S/W | コード | S/W | コード
負荷時間 | 240 | 600 | 300 | 750 |  | 
総人員数 | 30 | 70 | 30 | 70 |  | 
当月必要人員 | 33 | 75 | 38 | 80 |  | 
過不足人員 | 0 | 5 | 8 | 10 |  | 
残業予測 | 150 | 1200 | 300 | 2000 |  | 
残業実績 | 140 | 1100 | - | - |  | 
■必要人数vs確保人数
・必要：XX名
・確保：XX名（不足△名）
生産部：スイッチ、コード
不足人員に対しての調整と対応方法を報告し、それら含めての残業予測時間を明記

## Slide 7
仕入先売上情報
仕入先別の売上折れ線グラフ
問題があるのか無いのか負荷が判らないので金額ベースでの判断
営業部

## Slide 8
品質実績（品質報告）
部署 | 不良率 | 不具合件数 | 備考
S/W |  |  | 
コード |  |  | 
スギヤマ | - |  | 
共栄 | - |  | 
北斗 | - |  | 
■流出不良情報（トレンド）
・今月：XX％（先月日±XX％）
（折れ線グラフ推奨）
顧客クレーム情報
棒グラフと折れ線グラフ
目標値
品技部

## Slide 9
総合評価（リスクと対策）
【総括】
受注は＋XX%と好調
生産は△△要因で計画未達
品質は改善傾向、設備は停止増
人員の不足が最⼤の制約要因
【重要リスク】
○○工程の人員不足
設備Aの老朽化
○○部材の供給不安
【緊急対応策】
応援の固定化
新人教育の前倒し
予防保全の強化

## Slide 10
設備の稼働状況・停止要因
設備稼働率：〇％
停止時間：〇時間（前月比 △時間）
主な停止要因：〇〇（故障／段取り／材料待ち）
対策：予防保全強化、部品在庫の適正化、段取り短縮

## Slide 11
来月の生産計画
■ 来月 計画数量
XXX台（先月比＋X%）
■ 必要工数・必要人数
XXh ／ XX名（不足△名）
■ 次月の重点項目
人員強化
特定ラインの能力増強
品質安定化（新工程対応）

## Slide 12
経営判断が必要な事項
✅ 1. 人員増強の可否（派遣〇名／期間〇ヶ月）
理由：〇〇工程の負荷超過、品質リスク増大
✅ 2. 設備投資の検討（〇〇装置更新）
理由：停止時間増加、来月以降の増産対応
✅ 3. 資材調達の前倒し発注
理由：〇〇部材の逼迫リスク
✅ 4. 客先との調整方針
理由：受注変動が大きく、安定生産に影響